**4 주차 졸업프로젝트1(시작반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2022.03.19. ~ 2022.03.25. |
| 구성원(팀원) | 이찬민, 박승민, 문지영. |
| 금주계획 | * 수화 통역 성능에 대한 토의 * 새로운 주제에 관한 토의 * 요구사항 분석서 작성 방법 학습 |
| 금주 진행 내용 | # 다이어그램, 스냅샷, 테이블 등 포함 권장   * 수화 통역 성능에 대한 토의 * 통역 성능에 대한 불확실성 존재 * 학습 범위 특정 힘듦(어디까지가 필요한 어휘, 문장인지 판단 어려움) * 새로운 주제에 관한 토의 * 얼굴인식 분야 고려 * 얼굴인식 분야에는 인물인식과 얼굴에 있는 특징 감지가 있음. * 시각장애인들을 위한 음성 알림(상대의 성별, 나이대, 표정 등) 방향으로 고려 * 요구사항 분석서 작성 방법 학습 * 졸업프로젝트 수요일 수업시간에 강의에 모두 참석함. * 추가로 요구사항 분석서 작성을 위한 학습이 필요 |
| 추진계획변동사항 | # 변동사항 없을 경우 “해당 없음”으로 기록   * 해당 없음 |
| 다음주 계획 | * 현재 주제인 수화인식의 세부사항 결정 또는 새로운 주제 결정 * 프로젝트의 Actor, Relationships, Use case 정하기 * 프로젝트의 Use case diagram 작성 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2022년 03월 25일  11 조 : 이찬민 (인)  문지영 (인)  박승민 (인)  지도교수: 임창훈 교수님 (인) | |