**5 주차 졸업프로젝트1(시작반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2022.03.26. ~ 2022.04.01. |
| 구성원(팀원) | 이찬민, 박승민, 문지영. |
| 금주계획 | * 현재 주제인 수화인식의 세부사항 결정 또는 새로운 주제 결정 * 프로젝트의 Actor, Relationships, Use case 정하기 * 프로젝트의 Use case diagram 작성 |
| 금주 진행 내용 | # 다이어그램, 스냅샷, 테이블 등 포함 권장   * 수화 통역으로 주제를 확정 -> 주제 명: Sign\_Language.txt * 병원 통역(진료 시) 중심으로 프로젝트 진행 * 각 상황 별 통역 기능 만들기 * 차후 다른 시나리오들은 상황에 맞추어 추가로 진행 * 프로젝트의 Actor, Relationships, Use case 정하기 * Actor: 진료하는 의사, 청각장애인 * Relationships: 환자는 의사에게 문제점을, 의사는 환자에게 해결책을 전달 * Use case:  수어를 텍스트로 보여주는 use case,  텍스트를 화면에 보여주는 use case, 수어를 인식하는 use case * 추후 변동 가능성이 있음 * 나라별로 수어가 다른 지 확인 * 나라별로 사용되는 수어가 다른 것을 확인 * 국제 공용 수어가 존재하지만 거의 공식석상에서만 사용될 정도로 사용률 낮음 * 한국 수어를 학습시켜 한국에서 사용가능한 서비스를 만들고자 함 |
| 추진계획변동사항 | # 변동사항 없을 경우 “해당 없음”으로 기록   * 프로젝트의 Use case diagram 작성(다음주로 미루어 짐.) |
| 다음주 계획 | * 수어 통역이 필요한 시나리오 탐색 * 요구사항 분석서 1차 작성 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2022년 04월 01일  11 조 : 이찬민 (인)  문지영 (인)  박승민 (인)  지도교수: 임창훈 교수님 (인) | |