**13 주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2022.11.19. ~ 2022.11.25. |
| 구성원(팀원) | 이찬민, 박승민, 문지영. |
| 금주계획 | * 기말 발표 전까지 비장애인의 텍스트를 영상으로 보여주는 기능을 추가 개발 가능한지 확인 * 완성도를 높이기 위한 팀 회의 진행 |
| 금주 진행 내용 | * 기말 발표 전까지 비장애인의 텍스트를 영상으로 보여주는 기능을 추가 개발 가능한지 확인 * 기말 발표가 12월 7일로 얼마 남지 않아 시간이 촉박하여 불가능할 것으로 판단 * 그래서 일단 현재 완성한 부분들의 완성도를 높이기로 함 * 완성도를 높이기 위한 팀 회의 진행 * 한정된 시간내에서 완성도를 높이는 방안을 토의 * 채팅방 내 표시되는 이름이 현재는 숫자와 영어의 조합인데 한글 이름으로 교체하는 것으로 결정함 * 시연을 통해 수어를 할 때 어느 위치에서 해야 할 지 어려워하는 사람들이 많아서 가이드라인을 제공하기로 결정함 |
| 추진계획변동사항 | 해당 없음 |
| 다음주 계획 | * 채팅방 내 표시되는 이름이 현재는 숫자와 영어의 조합을 한글 이름으로 교체 * 수어를 수행해야 될 위치에 대한 가이드라인을 제공하는 방안 토의 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2022년 11월 25일  11 조 : 이찬민 (인)  문지영 (인)  박승민 (인)  지도교수: 임창훈 교수님 (인) | |