**5 주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2022.09.24. ~ 2022.09.30. |
| 구성원(팀원) | 이찬민, 박승민, 문지영. |
| 금주계획 | * 성능적 이슈를 높이기 위한 방향 고민 * SpringBoot를 이용하여 웹 구축 및 채팅 적용 |
| 금주 진행 내용 | * 성능적 이슈를 높이기 위한 방향 고민   + 아직 특별한 해결책은 없어 보인다   + 현재 mediapipe를 python이 아닌 javascript로 바꾸어 적용하면 줄어드는 지 확인하기 위해 시도 중이다. * SpringBoot를 이용하여 웹 구축 및 채팅 적용   + 현재 웹 서버는 구축이 된 상태   + 로컬 pc안에선 채팅도 가능   + 백 엔드 쪽만 완성되었다 보니 프론트쪽을 완성시켜야 함 |
| 추진계획변동사항 | * 해당 없음 |
| 다음주 계획 | * 풀스케일 시스템 요구사항 분석과 시스템 설계(기존의 것을 추가 및 수정할 계획) * 웹의 프론트를 보강 * 채팅방을 구현하여 사용자들이 입장할 수 있도록 구현 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2022년 09월 30일  11 조 : 이찬민 (인)  문지영 (인)  박승민 (인)  지도교수: 임창훈 교수님 (인) | |