**6 주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2022.10.01. ~ 2022.10.07. |
| 구성원(팀원) | 이찬민, 박승민, 문지영. |
| 금주계획 | * 풀스케일 시스템 요구사항 분석과 시스템 설계 * 웹의 프론트를 보강 * 채팅방을 구현하여 사용자들이 입장할 수 있도록 구현 |
| 금주 진행 내용 | * 풀스케일 시스템 요구사항 분석과 시스템 설계(기존의 것을 추가 및 수정할 계획)   + 프로토 타입을 통한 변경사항을 기능 요구사항과 비기능 요구사항에 반영   + 영상의 실시간 처리가 안될 경우 sequence diagram에서 변경사항이 생길 예정   + 또한, 영상의 저장 및 전송 방식식을 사용하게 될 경우 UI에 수정이 있을 수 있음 * 웹의 프론트를 수정 및 추가   + 채팅방 목록 확인과 채팅 내역을 효율적으로 변경 * 채팅방을 구현하여 사용자들이 입장할 수 있도록 구현   + 다중입장 및 수어 영상을 볼 수 있게 할 예정   + 현재 여러 개의 채팅방의 생성이 가능함 |
| 추진계획변동사항 | * 해당 없음 |
| 다음주 계획 | * 풀스케일 보고서 작성 * 예측결과를 spring 서버로 전송 및 spring 서버에서 처리 기능 구현 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2022년 10월 07일  11 조 : 이찬민 (인)  문지영 (인)  박승민 (인)  지도교수: 임창훈 교수님 (인) | |